
**Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos**

***Prácticas de laboratorio***

***Convocatoria ordinaria***

Universidad de Oviedo





Curso 2023-2024

DPPI24-E11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pablo Argallero Fernández | UO283216 | 34294263K |
| Omar Teixeira González | UO281847 | 32892095W |
| Mercurio Verde Hopson | UO282436 | 71726354A |
| David Leszek Warzynski Abril | UO278968 | 34295493D |

*domingo, 17 de marzo de 2024*

**Acta de reunión**

TELEMÁTICA

Tabla de contenidos

[Participantes 2](#_Toc160319238)

[Puntos tratados 2](#_Toc160319239)

[Planificación de tareas 2](#_Toc160319240)

[Fecha para la próxima reunión 2](#_Toc160319241)

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miembro | Rol | UO |
| Argallero Fernández, Pablo | Secretario | [UO283216@uniovi.es](mailto:UO283216@uniovi.es) |
| Teixeira González, Omar | Jefe de equipo | [UO281847@uniovi.es](mailto:UO281847@uniovi.es) |
| Verde Hopson, Mercurio |  | [UO282436@uniovi.es](mailto:UO282436@uniovi.es) |
| Warzynski Abril, David Leszek |  | [UO278968@uniovi.es](mailto:UO278968@uniovi.es) |

# Puntos tratados

Durante esta reunión se puso al corriente de las actualizaciones de cada uno de los miembros del equipo a la par que se estipularon unas metas para la siguiente reunión. Se han reconsiderado los puntos función de los módulos y se ha reestimado el esfuerzo en horas/persona a través del método Delphi (en esta ocasión se han estimado los módulos en base a las funciones obtenidas por cada uno de ellos). En el final de la reunión se ha estipulado el formato del WBS de los módulos y se ha procedido a refinar la planificación y recursos para la entrega de esta semana.

# Planificación de tareas

Completar cada uno los módulos dentro de la planificación que le fueron asignado. Cada miembro creará también los recursos relativos a las tareas que obtenga dentro de su módulo, para esta tarea se han de obviar los costes asociados a esos recursos.

# Fecha para la próxima reunión

Los miembros del equipo hemos establecido como fecha para la próxima reunión el próximo *lunes, 18 de marzo de 2024*.