## Slide 1: Dirección y Planificación de Proyectos Informáticos
Grupo E11
ARGALLERO FERNÁNDEZ, PABLO UO283216
TEIXEIRA GONZÁLEZ, OMAR UO281847
VERDE HOPSON, MERCURIO UO282436
WARZYNSKI ABRIL, DAVID LESZEK UO278968
2023-24
Universidad de Oviedo
ES
Español
Estudio de riesgos

## Slide 2: Índice
Riesgos con impacto bajo
Riesgos con impacto medio
Riesgos con impacto alto

## Slide 3: Riesgos con impacto alto [0,5 – 1]
Mala gestión de recursos del proyecto
0,63
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PLANIFICACION | Alta | Crítico | Crítico | Crítico | Crítico
Cambios en la funcionalidad de los módulos
0,63
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
REQUISITOS | Alta | Crítico | Medio | Alto | Crítico
David
Pablo

## Slide 4: Riesgos con impacto alto [0,5 – 1]
Subestimación del desarrollo del proyecto
0,63
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
ESTIMACIÓN | Alta | Alto | Crítico | Medio | Medio
Omar

## Slide 5: Riesgos con impacto medio [0,3 – 0,5)
Acceso fraudulento al sistema
0,45
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
CALIDAD | Media | Bajo | Alto | Medio | Crítico
Retraso en la entrega del Hardware
0,45
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Media | Alto | Crítico | Inapreciable | Inapreciable
David
Pablo

## Slide 6: Riesgos con impacto medio [0,3 – 0,5)
Fuga de datos
0,45
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | Crítico | Alto | Crítico | Alto
Perdida de datos
0,45
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | Crítico | Alto | Crítico | Alto
Mercurio
Mercurio

## Slide 7: Riesgos con impacto medio [0,3 – 0,5)
Interrupciones en la conectividad de red
0,39
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PRESTACIONES Y FIABILIDAD / TECNOLOGÍA | Alta | Medio | Bajo | Medio | Alto
Omar

## Slide 8: Riesgos con impacto bajo [0 – 0,3]
Fallo de luz en el servidor central
0,09
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PRESTACIONES Y FIABILIDAD / TECNOLOGÍA | Baja | Bajo | Medio | Medio | Medio
Límite de usuarios alcanzado
0,28
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
PRESTACIONES Y FIABILIDAD | Media | Bajo | Bajo | Medio | Alto
Pablo
Pablo

## Slide 9: Riesgos con impacto bajo [0 – 0,3]
Costos sobreelevados
0,28
Cambio en la normativa
0,27
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
FINANCIACION | Media | Alto | Medio | Medio | Medio
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
REGULACION | Baja | Medio | Medio | Alto | Crítico
David
David

## Slide 10: Riesgos con impacto bajo [0 – 0,3]
Problemas de interoperabilidad con sistemas existentes
0,17
Baja de miembros del equipo desarrollador
0,28
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
COMPLEJIDAD E INTERFACES | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Alto
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
RECURSOS | Media | Alto | Alto | Medio | Bajo
Omar
Omar

## Slide 11: Riesgos con impacto bajo [0 – 0,3]
Tiempo de respuesta lento
0,27
Mantenimiento del servidor
0,27
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
CALIDAD | Baja | Bajo | Medio | Crítico | Medio
Categoría | Probabilidad | Impacto |  |  | 
 |  | Presup. | Planific. | Alcance | Calidad
TECNOLOGÍA/ RECURSOS | Baja | Bajo | Medio | Crítico | Medio
Mercurio
Mercurio

## Slide 12
Gracias